**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

18.03.2021г. № 21

с. Больше-Дорохово

Об утверждении отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на2017-2032 годы за 2020 год

В соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 61440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на2017-2032 годы за 2020 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на период 2017-2032 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» [www.bdselp.asino.ru](http://www.bdselp.asino.ru).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Большедороховского поселения | В.П. Овсянников |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Большедороховского сельского поселения

от 18.03.2021 № 21

Отчёт

об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области

на 2017-2032 годы за 2020год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 08.11.2016 № 279.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведена с целью оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Цель Программы – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Большедороховского сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Большедороховского сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

По итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | План 2020г.  тыс. руб. | Факт 2020г.  тыс. руб. |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством РФ, в том числе:   1. - зимнее содержание дорог 2. - градирование проезжей части грунтовых дорог 3. - выкашивание обочин 4. - освещение улиц 5. – установка дорожных знаков | 467,34204  13,25760  65,27640  428,172  27,384 | 467,34204  13,25760  65,27640  428,172  27,384 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов, в том числе:   1. - ремонт ул. им. Волкова д. Феоктистовка 2. – ремонт участка а/д с. Больше-Дорохово 3. - отсыпка дорог щебнем 4. - строительный контроль 5. – тех. надзор | 1038,75495  300,0  300,0  56,54925  30,90452 | 1038,75495  300,0  300,0  56,54925  30,90452 |

ВЫВОД:

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить сохранность сети автомобильных дорог, дорожных сооружений внутри поселения, поддерживать их состояние в соответствии с предъявляемыми требованиями в условиях непрерывного и безопасного движения в любое время года.