**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 02.02.2024

с. Больше-Дорохово № 17

Об утверждении отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на2017-2032 годы за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 61440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2023 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на период 2017-2032 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» [www.bdselp.asino.ru](http://www.bdselp.asino.ru).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Большедороховского поселения | В.П. Овсянников |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Большедороховского сельского поселения

от 02.02.2024 № 17

отчёт

об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2023год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 08.11.2016 № 279.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведена с целью оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Цель Программы – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Большедороховского сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Большедороховского сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

По итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2023 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | План 2023г.  тыс. руб. | Факт 2023г.  тыс. руб. |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством РФ, в том числе:   1. - зимнее содержание дорог 2. - выкашивание обочин 3. - освещение улиц | 505.800  60.000  161.2000 | 505.800  58.800  161.200 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов, в том числе:   1. – ремонт участка ул. Советская д. Победа 2. - строительный контроль 3. – тех. надзор | 3669.600  78.500  38.300 | 3665.000  78.500  38.300 |

ВЫВОД:

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить сохранность сети автомобильных дорог, дорожных сооружений внутри поселения, поддерживать их состояние в соответствии с предъявляемыми требованиями в условиях непрерывного и безопасного движения в любое время года.