**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.07.2018 № 84

с. Больше-Дорохово

**Об утверждении отчета об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов,

рассмотрев отчет об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2017 год

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Большедороховского сельского поселения Асиновского муниципального района Томской области на период 2017-2032 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте Большедороховского сельского поселения [www.bdelpasino.ru](http://www.bdelpasino.ru).

Глава сельского поселения В.П. Овсянников

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЁН  постановлением  Администрации Большедороховского  сельского поселения  от 24.07.2018 №84 |

ОТЧЁТ

О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большедороховское сельское поселение на 2017-2032 годы» за 2017 год

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большедороховское сельское поселение на 2017-2032 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 08.11.2016 № 279.

Мониторинг Программы проведён с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

Цель Программы – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Информация о результатах достижения индикаторов Программы за 2017 год:

проведён ремонт части автомобильной дороги в д. Феоктистовка по ул. Имени Волкова на сумму 1268300 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч триста) рублей, части ул. Береговая в д. Тихомировка на сумму 62008 (шестьдесят две тысячи восемь) рублей что свидетельствует о развитии современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

дополнительно установлены дорожные знаки:

- 5.20 «Искусственная неровность» у школы с. Больше-Дорохово ул. Сибирская 75;

- 2.6 «Преимущество встречного движения у р. Кутатка д. Воронино-Яя;

- 2.7 «Преимущество перед встречным движением у р. Кутатка д. Воронино-Яя;

- 2.4 «Уступи дорогу» с. Больш-Дорохово ул. Сибирская 40, 47, ул. Центральная 21 (на проезде от «Стеллы»)

- нанесена дорожная разметка 1.25 с. Больше-Дорохово ул. Сибирская 75, ул. Центральная 23;

- нанесение дорожной разметки 1.5 на отремонтированной части автомобильной дороги в д. Феоктистовка по ул. Имени Волкова.

Что, несомненно, ведёт к повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Вывод:

Программа работает. Для полного выполнения Программы необходимо дополнительное финансирование.